Plan Maestro de Ejecucion SIPTA

Sistema Inteligente de Priorizacion Territorial y Alertas Tempranas para Bogota

Version 1.0 | 2026-07-27 | CRISP-DM + Scrum + Git Flow

Documento consolidado para ejecucion profesional del proyecto en contexto DataJam.

# Resumen Ejecutivo

SIPTA es una propuesta de sistema de inteligencia territorial para Bogota que integra datos abiertos, indicadores sociales, informacion de inversion publica, infraestructura y servicios urbanos para apoyar decisiones de politica publica. Su oferta de valor es pasar de una gestion reactiva a una gestion preventiva: diagnosticar brechas, priorizar territorios, emitir alertas tempranas y recomendar intervenciones con evidencia.

El proyecto esta disenado para un equipo de tres personas en un contexto de DataJam. Combina CRISP-DM como metodologia de ciencia de datos, Scrum como marco de trabajo colaborativo y Git Flow como estrategia de control de versiones. El resultado esperado no es solo un tablero, sino una herramienta de apoyo a la decision que responda cuatro preguntas: donde intervenir, por que intervenir alli, que tipo de intervencion realizar y que indicadores usar para medir el impacto.

# Tabla de Contenido

Definicion del proyecto

Business Understanding

Data Understanding

Matriz de trazabilidad analitica

Inventario maestro de indicadores

Marco metodologico de priorizacion territorial

Arquitectura de datos y pipeline ETL

Modeling

Evaluation

Plan de trabajo para tres personas

Git Flow

Scrum y gestion de tareas

Documentacion obligatoria

Riesgos, checklists y criterios de cierre

# 1. Definicion del Proyecto

## Objetivo general

Diseñar e implementar un Sistema Inteligente de Priorización Territorial y Alertas Tempranas que integre datos abiertos del Distrito para apoyar la toma de decisiones sobre inversión publica, acceso a servicios e infraestructura en Bogotá.

## Objetivos especificos

Integrar múltiples fuentes de datos abiertos en un modelo territorial unificado.

Construir indicadores comparables entre localidades.

Identificar brechas de acceso a servicios publicos e infraestructura.

Priorizar territorios segun criterios objetivos de necesidad, riesgo e inversion.

Detectar senales tempranas de deterioro territorial cuando existan datos historicos suficientes.

Generar recomendaciones de politica publica justificadas por evidencia.

Presentar resultados mediante un tablero ejecutivo y documentacion reproducible.

## Alcance

Incluye integracion de datos abiertos, limpieza, transformacion, analisis exploratorio, construccion de indicadores, indices territoriales, radar de brechas, motor de priorizacion, alertas tempranas basadas en reglas o modelos, dashboard ejecutivo, documentacion tecnica y presentacion final.

No incluye integracion con sistemas internos de la Alcaldia, automatizacion productiva en nube, aplicacion movil, IA generativa ni modelos predictivos complejos si no existen series historicas suficientes.

## Supuestos

Los datos del DataJam podran descargarse o consultarse; existira algun identificador territorial como localidad, UPZ, barrio o coordenadas; el equipo podra usar Python, GitHub y una herramienta de visualizacion; y los datos tendran licencia de reutilizacion publica.

## Restricciones

El equipo tiene tres integrantes, tiempo limitado, recursos computacionales acotados y dependera de la calidad real de los datos que entregue la plataforma o la Alcaldia durante la induccion.

## 1.1 Entregables y Criterios de Exito

| Codigo | Entregable | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| E01 | Inventario de datos | Catalogo de fuentes, URLs, entidades, formatos y cobertura. |
| E02 | Diccionario de datos | Variables, tipos, unidades, descripcion y reglas de calidad. |
| OE03 | Modelo territorial | Tabla maestra de localidad, UPZ, barrio, geometria y poblacion. |
| E04 | Pipeline ETL | Ingesta, validacion, limpieza, integracion y exportacion. |
| E05 | Indicadores | Indicadores comparables por territorio. |
| E06 | Indices | Cobertura, infraestructura, equidad, riesgo y prioridad. |
| E07 | Alertas | Reglas o modelos para señales tempranas. |
| E08 | Dashboard | Mapa, ranking, radar, alertas, recomendaciones y escenarios. |
| E09 | Informe CRISP-DM | Documentacion metodologica del proyecto. |
| E10 | Repositorio | Codigo, datos procesados, pruebas y documentacion. |
| E11 | Presentacion | Narrativa ejecutiva para el DataJam. |

## Criterios de exito

Integra multiples fuentes de datos de manera reproducible.

Calcula indicadores comparables entre territorios.

Prioriza objetivamente localidades o unidades territoriales.

Explica los factores que generan la prioridad.

Produce recomendaciones accionables.

Puede ser entendido por usuarios no tecnicos.

Permite actualizar datos e indicadores sin redisenar todo el sistema.

# 2. Business Understanding

## Problema publico

Bogota cuenta con una gran cantidad de datos sobre salud, educacion, movilidad, ambiente, seguridad, infraestructura, presupuesto y participacion ciudadana. Sin embargo, estos datos suelen analizarse por sector. Esta fragmentacion dificulta decidir donde intervenir primero cuando un territorio acumula multiples brechas simultaneamente.

## Problema de negocio

Las entidades distritales necesitan una herramienta que integre informacion de diferentes sectores, identifique brechas territoriales, priorice inversiones, detecte senales tempranas de deterioro y justifique tecnicamente las decisiones publicas.

## Pregunta rectora

Que decision concreta podria tomar manana una entidad distrital gracias a nuestro analisis que hoy no puede tomar con la misma precision?

## Preguntas estrategicas

Donde intervenir primero?

Por que intervenir alli?

Que dimension explica principalmente la brecha?

La inversion publica coincide con la necesidad territorial?

Que territorios muestran senales tempranas de deterioro?

Que intervencion tendria mayor impacto relativo?

## Hipotesis

Las brechas territoriales pueden identificarse integrando multiples fuentes de datos abiertos.

Las localidades con menor acceso a infraestructura y servicios presentan mayores indicadores de vulnerabilidad.

La distribucion de inversion publica no siempre coincide con las mayores necesidades territoriales.

Las senales tempranas de deterioro pueden detectarse con tendencias, reportes ciudadanos y variables operativas.

## 2.1 Stakeholders, KPIs y Teoria de Cambio

| Stakeholder | Necesidad | Uso del sistema |
| --- | --- | --- |
| Planeacion Distrital | Priorizar inversion | Ranking territorial y brecha inversion/necesidad. |
| Salud | Identificar deficit de cobertura | Indice sanitario y mapa de acceso. |
| Educacion | Localizar brechas educativas | Cobertura, capacidad y demanda potencial. |
| Movilidad | Mejorar accesibilidad | Tiempos, conectividad y zonas criticas. |
| Ambiente | Focalizar intervenciones | Riesgo ambiental y espacio publico verde. |
| Alcaldias Locales | Justificar proyectos | Radar territorial y recomendaciones. |
| Ciudadania | Transparencia | Explicacion comprensible de prioridades. |

## KPIs tecnicos

Numero de datasets integrados.

Porcentaje de variables documentadas.

Porcentaje de registros validos.

Tiempo de procesamiento del pipeline.

Cobertura territorial lograda.

## KPIs analiticos

Numero de indicadores calculados.

Numero de indices generados.

Estabilidad del indice ante cambios de pesos.

Numero de recomendaciones trazables a datos.

## KPIs de valor publico

Numero de decisiones publicas soportadas.

Claridad de interpretacion para usuarios no tecnicos.

Capacidad de comparar localidades en el tiempo.

Reutilizacion potencial por entidades distritales.

flowchart LR
  A[Datos abiertos] --> B[Integracion territorial]
  B --> C[Indicadores comparables]
  C --> D[Indices y alertas]
  D --> E[Recomendaciones]
  E --> F[Decisiones publicas]
  F --> G[Mayor bienestar ciudadano]

# 3. Data Understanding

## Objetivo de la fase

Construir un inventario estructurado de fuentes, evaluar su calidad, definir relaciones entre datasets y establecer un modelo de datos unificado que permita generar indicadores comparables y reproducibles.

## Principios

Un territorio, una verdad: toda fuente debe asociarse a localidad, UPZ, barrio o coordenadas.

Datos normalizados: los indicadores deben ajustarse por poblacion, area, demanda o capacidad cuando corresponda.

Trazabilidad: cada indicador debe rastrearse hasta su fuente.

Reproducibilidad: cualquier integrante debe poder reconstruir el modelo de datos.

flowchart LR
  A[Demografia] --> M[Modelo Territorial Maestro]
  B[Salud] --> M
  C[Educacion] --> M
  D[Movilidad] --> M
  E[Ambiente] --> M
  F[Infraestructura] --> M
  G[Finanzas Publicas] --> M
  H[Participacion Ciudadana] --> M
  I[Seguridad] --> M
  M --> J[Indicadores]
  J --> K[Indices]
  K --> L[Priorizacion y alertas]

## 3.1 Inventario Maestro de Dominios

| Dominio | Datos necesarios | Uso en SIPTA | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Demografia | Poblacion, edad, genero, densidad, área | Normalizacion y demanda potencial | Alta |
| Salud | Hospitales, CAPS, camas, cobertura, consultas | Indice de cobertura sanitaria | Alta |
| Educacion | Colegios, cupos, matricula, docentes, deserción | Brecha educative | Alta |
| Movilidad | Tiempos, rutas, estaciones, paraderos, ciclorrutas | Accesibilidad territorial | Alta |
| Infraestructura | Equipamientos, vias, espacio publico, estado físico | Deficit y mantenimiento | Alta |
| Servicios publicos | Acueducto, alcantarillado, energia, gas, residuos, internet | Cobertura basica | Alta |
| Ambiente | Aire, ruido, arbolado, zonas verdes, riesgo | Riesgo Ambiental | Media |
| Finanzas | Presupuesto, ejecucion, contratos, inversion sectorial | Equidad inversion/necesidad | Alta |
| Participacion | PQR, reportes, presupuestos participativos, encuestas | Evidencia ciudadana y alertas | Media |
| Seguridad | Delitos, emergencias, violencia, percepcion | Vulnerabilidad territorial | Media |

## 3.2 Modelo Territorial y Calidad de Datos

## Tabla DIM_TERRITORIO

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| id_localidad | Entero | Si | Identificador unico de localidad. |
| nombre_localidad | Texto | Si | Nombre oficial. |
| codigo_dane | Texto | Si | Codigo territorial si esta disponible. |
| Upz | Texto | Deseable | Unidad de Planeamiento Zonal. |
| Barrio | Texto | Opcional | Nombre de barrio. |
| Latitude | Decimal | Deseable | Coordenada para analisis espacial. |
| Longitude | Decimal | Deseable | Coordenada para analisis espacial. |
| area_km2 | Decimal | Si | Superficie del territorio. |
| Población | Entero | Si | Habitantes. |
| fecha_actualizacion | Fecha | Si | Fecha de corte o actualizacion. |

## Matriz de calidad de datos

| Dimension | Pregunta | Metrica |
| --- | --- | --- |
| Completitud | Hay valores faltantes? | % nulos |
| Consistencia | Hay contradicciones? | Registros inconsistentes |
| Validez | Cumple reglas de tipo/rango? | % validos |
| Unicidad | Hay duplicados? | % duplicados |
| Actualidad | Esta actualizado? | Fecha de actualizacion |
| Precision | Los valores son confiables? | Validacion cruzada |

## Criterios para aceptar un dataset

Cobertura territorial identificable.

Variables relevantes para el objetivo.

Calidad aceptable.

Licencia de reutilizacion.

Posibilidad de integracion con el modelo territorial maestro.

# 4. Matriz de Trazabilidad Analitica

La matriz de trazabilidad garantiza que cada analisis tenga una razon de politica publica. La logica completa es:

flowchart LR
  A[Problema publico] --> B[Pregunta estrategica]
  B --> C[Objetivo analitico]
  C --> D[Datasets]
  D --> E[Variables]
  E --> F[Indicadores]
  F --> G[Indices]
  G --> H[Visualizacion]
  H --> I[Recomendacion]
  I --> J[Decision publica]

| Problema publico | Pregunta estrategica | Datasets | Indicador | Indice | Decision publica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acceso desigual a salud | Que localidades tienen menor acceso relativo? | Hospitales, equipamientos, poblacion | Hospitales por 10.000 hab. | Cobertura en salud | Priorizar infraestructura sanitaria |
| Deficit educativo | Donde hay mayores brechas educativas? | Colegios, matricula, poblacion infantil | Cobertura educativa | Indice educativo | Ampliar cupos o colegios |
| Baja cobertura de parques | Que zonas tienen menor espacio publico? | Parques, zonas verdes, poblacion | m2 por habitante | Espacio publico | Priorizar parques y mantenimiento |
| Baja accesibilidad | Que territorios tienen mayores tiempos? | Movilidad, estaciones, rutas | Tiempo promedio | Accesibilidad | Mejorar conectividad |
| Inversion insuficiente | La inversion coincide con la necesidad? | Presupuesto, contratos, poblacion | Inversion per capita | Equidad territorial | Redistribuir o focalizar recursos |
| Infraestructura deteriorada | Donde se requiere mantenimiento preventivo? | Infraestructura, PQR, obras | % deterioro | Riesgo territorial | Plan preventivo de mantenimiento |

## Reglas de uso

Ningun grafico se construye sin pregunta estrategica.

Ningun indicador se acepta sin formula, fuente e interpretacion.

Ninguna recomendacion se presenta sin evidencia y entidad responsable.

Toda decision publica debe conectarse con al menos un indicador de seguimiento.

# 5. Inventario Maestro de Indicadores

El inventario maestro estandariza la construccion, calculo e interpretacion de todos los indicadores.

## Clasificacion

DEM: Demografia.

SAL: Salud.

EDU: Educacion.

MOV: Movilidad.

INF: Infraestructura.

FIN: Finanzas publicas.

SOC: Desarrollo social.

AMB: Ambiente.

PAR: Participacion ciudadana.

## Ficha tecnica minima

Codigo.

Nombre.

Objetivo.

Pregunta de negocio.

Variables de entrada.

Formula.

Unidad.

Nivel geografico.

Frecuencia.

Interpretacion.

Visualizacion recomendada.

Decision publica que apoya.

| Codigo | Indicador | Formula | Interpretacion | Decision que apoya |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEM-001 | Densidad poblacional | Poblacion / area_km2 | Mayor presion sobre servicios | Dimensionar demanda territorial |
| SAL-001 | Hospitales por 10.000 hab. | Hospitales / poblacion * 10000 | Mayor valor = mejor disponibilidad | Priorizar infraestructura de salud |
| SAL-002 | Camas por 10.000 hab. | Camas / poblacion * 10000 | Mayor valor = mayor capacidad | Ampliar capacidad sanitaria |
| EDU-001 | Colegios por poblacion objetivo | Colegios / poblacion escolar | Mayor valor = mayor oferta relativa | Ampliar infraestructura educativa |
| EDU-003 | Cobertura educativa | Matricula / poblacion objetivo | Mayor valor = mejor cobertura | Focalizar cupos y permanencia |
| MOV-001 | Tiempo promedio de viaje | Promedio de tiempo | Mayor valor = peor accesibilidad | Intervenir conectividad |
| INF-004 | Espacio publico por habitante | m2 espacio publico / población | Mayor valor = mejor acceso | Priorizar parques |
| FIN-001 | Inversion per capita | Presupuesto ejecutado / poblacion | Mayor valor = mayor inversion relativa | Evaluar equidad presupuestal |
| FIN-002 | Ejecucion presupuestal | Ejecutado / aprobado | Mayor valor = mayor ejecucion | Monitorear gestion |
| SOC-001 | Vulnerabilidad territorial | Indice compuesto | Mayor valor = mayor vulnerabilidad | Priorizar intervencion integral |

## Checklist de aceptacion de indicadores

Definicion clara.

Formula documentada.

Variables disponibles.

Fuente identificada.

Resultado reproducible.

Interpretacion consistente.

Vinculado a una decision publica.

Validado por al menos dos integrantes.

# 6. Marco Metodologico de Priorizacion Territorial

El Marco Metodologico de Priorizacion Territorial define como se mediran, compararan y priorizaran los territorios.

## Principios metodologicos

Objetividad.

Transparencia.

Comparabilidad.

Escalabilidad.

Reproducibilidad.

Interpretabilidad.

Robustez.

Accionabilidad.

## Dimensiones estrategicas

| Codigo | Dimension | Objetivo | Ejemplos de indicadores |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Salud | Acceso y capacidad sanitaria | SAL-001, SAL-002, tiempo de acceso |
| D2 | Educacion | Cobertura y capacidad | EDU-001, EDU-003, docentes/estudiante |
| D3 | Movilidad | Accesibilidad territorial | MOV-001, cobertura SITP, conectividad |
| D4 | Infraestructura | Estado fisico y equipamientos | INF-002, INF-004, equipamientos/km2 |
| D5 | Ambiente | Calidad ambiental y riesgo | Aire, ruido, zonas verdes, inundacion |
| D6 | Finanzas | Equidad de inversion | FIN-001, FIN-002, contratos/hab. |
| D7 | Desarrollo social | Vulnerabilidad | Pobreza, desempleo, seguridad, PQR |

## Normalizacion

El metodo base recomendado para el DataJam es Min-Max, porque convierte indicadores al rango 0-1 y es facil de explicar. Si hay valores extremos, se puede complementar con percentiles.

Los indicadores positivos se mantienen como estan despues de normalizar. Los negativos, como tiempo de viaje o deterioro, se invierten para mantener una interpretacion coherente.

## Ponderacion inicial

| Dimension | Peso inicial |
| --- | --- |
| Salud | 14.3% |
| Educacion | 14.3% |
| Movilidad | 14.3% |
| Infraestructura | 14.3% |
| Ambiente | 14.3% |
| Finanzas | 14.3% |
| Desarrollo social | 14.2% |

## Indice de Prioridad Territorial

El IPT se calcula integrando los indices parciales. La escala propuesta es de 0 a 100:

0-20: prioridad muy baja.

21-40: prioridad baja.

41-60: prioridad media.

61-80: prioridad alta.

81-100: prioridad critica.

## Motor de explicacion

Para cada localidad priorizada, el sistema debe mostrar los factores que mas contribuyen al resultado: por ejemplo baja cobertura educativa, baja inversion per capita, alta vulnerabilidad o infraestructura deteriorada.

## Motor de recomendaciones

Las recomendaciones se generan mediante reglas explicitas. Ejemplo: baja cobertura sanitaria + alta poblacion + baja inversion relativa implica recomendar fortalecimiento de infraestructura de salud y revision de asignacion presupuestal.

# 7. Arquitectura de Datos y Pipeline ETL

La arquitectura separa datos crudos, procesados y curados para evitar perdida de trazabilidad.

flowchart LR
  A[Fuentes oficiales] --> B[Raw Zone]
  B --> C[Validacion]
  C --> D[Limpieza]
  D --> E[Estandarizacion]
  E --> F[Integracion territorial]
  F --> G[Feature Engineering]
  G --> H[Capa analitica]
  H --> I[Indicadores]
  I --> J[Motor de prioridad]
  J --> K[Recomendaciones]
  K --> L[Dashboard]

## Zonas de datos

data/raw: archivos originales sin modificar.

data/processed: datos limpios y normalizados.

data/curated: datos listos para analisis, indicadores y dashboard.

data/external: datos auxiliares como geometria base o tablas de homologacion.

## Pipeline ETL

Extract: descargar datasets, registrar metadatos y guardar version.

Validate: revisar columnas, tipos, nulos, duplicados y llave territorial.

Clean: corregir tipos, fechas, codificacion, nombres y duplicados.

Standardize: homologar unidades, nombres territoriales y formatos.

Integrate: unir datasets por localidad, UPZ, barrio o coordenadas.

Feature Engineering: construir variables derivadas.

Load: exportar datos curados, indicadores, indices y archivos para dashboard.

## Logging y control

Cada ejecucion debe registrar datasets usados, numero de filas, advertencias, errores, archivos generados y fecha de procesamiento.

## 7.1 Organizacion del Repositorio

project/
├── data/
│   ├── raw/
│   ├── processed/
│   ├── curated/
│   └── external/
├── notebooks/
├── src/
│   ├── ingestion/
│   ├── validation/
│   ├── cleaning/
│   ├── integration/
│   ├── features/
│   ├── modeling/
│   ├── evaluation/
│   └── visualization/
├── models/
├── reports/
├── docs/
├── tests/
├── config/
├── scripts/
├── .github/
├── README.md
├── requirements.txt
└── LICENSE

## Funcion de carpetas

data: almacenamiento por zonas, separando datos originales de datos transformados.

notebooks: exploracion y prototipos, no logica productiva.

src: codigo modular reutilizable.

models: modelos serializados y metadatos.

reports: informes, graficos exportados y resultados.

docs: documentacion metodologica y tecnica.

tests: pruebas unitarias y de integracion.

config: parametros, rutas y pesos.

scripts: utilidades ejecutables.

.github: plantillas, workflows y configuracion colaborativa.

# 8. Modeling

SIPTA no depende de un unico algoritmo. Usa una arquitectura hibrida con indices, analisis espacial, clustering, deteccion de anomalias, modelos predictivos condicionales y reglas de recomendacion.

flowchart LR
  A[Indicadores] --> B[Motor de indices]
  A --> C[Motor espacial]
  B --> D[Clustering]
  C --> D
  B --> E[Alertas]
  D --> E
  E --> F[Motor de recomendaciones]
  F --> G[Dashboard]

## Motores analiticos

### Motor de indices compuestos

Calcula indices parciales de cobertura, infraestructura, equidad, riesgo y prioridad. Es deterministico e interpretable.

### Motor espacial

Calcula proximidad a equipamientos, densidad de servicios, mapas de calor y patrones territoriales. Herramientas sugeridas: GeoPandas, Shapely, Folium, QGIS o Power BI Maps.

### Clustering territorial

Agrupa localidades con perfiles semejantes. Algoritmos candidatos: K-Means, clustering jerarquico y DBSCAN si hay coordenadas suficientes.

### Deteccion de anomalias

Identifica casos inusuales como alta inversion con bajo desempeno o alta vulnerabilidad con baja inversion. Metodos candidatos: Z-Score multivariable, Isolation Forest o Local Outlier Factor.

### Modelos predictivos

Solo se implementan si existen datos historicos suficientes. Objetivos posibles: predecir aumento de brechas, deterioro de infraestructura o demanda creciente de servicios. Modelos candidatos: regresion lineal, Random Forest, XGBoost o LightGBM.

## Criterios de seleccion

Interpretabilidad.

Robustez.

Facilidad de explicar al jurado.

Tiempo de entrenamiento.

Reproducibilidad.

Capacidad de soportar una decision publica.

# 9. Evaluation

La evaluacion valida que el sistema sea tecnicamente correcto, territorialmente coherente y util para tomar decisiones.

flowchart TD
  A[Calidad de datos] --> B[Calidad de indicadores]
  B --> C[Calidad de modelos]
  C --> D[Calidad de recomendaciones]
  D --> E[Valor publico]

## Niveles de evaluacion

Datos: completitud, consistencia, validez, unicidad, actualidad y precision.

Indicadores: formula, unidad, sentido, comparabilidad y trazabilidad.

Modelos: metricas tecnicas, estabilidad, interpretabilidad y reproducibilidad.

Recomendaciones: pertinencia, factibilidad, impacto, evidencia y escalabilidad.

Valor publico: capacidad de mejorar decisiones, reducir incertidumbre y transparentar la priorizacion.

## Metricas sugeridas

Regresion: RMSE, MAE y R2.

Clasificacion: precision, recall, F1 y ROC-AUC.

Clustering: Silhouette Score y Davies-Bouldin.

Indices: analisis de sensibilidad, coherencia territorial y estabilidad ante cambios de pesos.

## Criterios de aceptacion

Pipeline reproducible.

Indicadores validados.

Indice de prioridad consistente.

Recomendaciones justificadas.

Dashboard operativo.

Explicacion clara para usuarios no tecnicos.

# 10. Plan de Trabajo para Tres Personas

| Persona | Rol principal | Rol secundario | Responsabilidades clave |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Scrum Master + Data Engineer | Git Manager | Backlog, ETL, calidad de datos, integracion, ramas y merges. |
| B | Data Scientist | Data Analyst | EDA, indicadores, feature engineering, modelos, validacion estadistica. |
| C | Tech Lead + BI Developer | QA y documentacion | Arquitectura, dashboard, visualizaciones, pruebas funcionales, presentacion. |

## Matriz RACI

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.

| Actividad | Persona A | Persona B | Persona C |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestion del backlog | R | C | A |
| Ingesta de datos | A/R | C | I |
| EDA | C | A/R | I |
| Diccionario de datos | R | A | C |
| ETL | A/R | C | C |
| Indicadores | C | A/R | C |
| Modelos | C | A/R | C |
| Dashboard | I | C | A/R |
| Pruebas | R | C | A/R |
| Documentacion final | C | R | A/R |

## Regla operativa

Cada sprint debe tener un responsable principal por entregable y un revisor cruzado. Nadie aprueba su propio Pull Request. Esto evita cuellos de botella y mejora la calidad.

## 10.1 Cronograma por Sprints

| Sprint | CRISP-DM | Objetivo | Persona A | Persona B | Persona C | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Planeacion | Preparar proyecto | Repo, Git Flow, estructura | README y convenciones | Tablero Scrum y plantillas | Repositorio base |
| 1 | Business Understanding | Definir problema | Stakeholders y riesgos | Hipotesis y KPIs | Diagramas y docs | Project Charter |
| 2 | Data Understanding | Inventariar datos | Descarga y catalogo | EDA inicial | Diccionario y modelo territorial | Catalogo de datos |
| 3 | Data Preparation I | Limpiar datos | ETL base | Variables iniciales | Calidad de datos | Datos procesados |
| 4 | Data Preparation II | Integrar y crear features | Pipeline integrado | Indices territoriales | Geoanalytics | Dataset curado |
| 5 | Modeling | Modelar prioridad y alertas | Clustering | Modelo predictivo condicional | Recomendaciones | Motores analiticos |
| 6 | Evaluation | Validar resultados | Pruebas ETL | Validacion modelos | Testing dashboard | Informe evaluacion |
| 7 | Deployment | Entrega final | Manual tecnico | Informe CRISP-DM | Dashboard y presentacion | Producto final |

## Gantt simplificado

Semana/Sprint:  0  1  2  3  4  5  6  7
Planeacion:    ██
Business:         ██
Datos:               ██
Preparacion I:          ██
Preparacion II:            ██
Modeling:                    ██
Evaluation:                     ██
Deployment:                        ██

# 11. Git Flow

## Ramas principales

main: contiene versiones estables y entregables finales.

develop: integra el trabajo aprobado de cada sprint.

feature/*: desarrollo de funcionalidades o documentos.

bugfix/*: correcciones detectadas antes del release.

release/*: estabilizacion previa a entregar.

hotfix/*: correcciones urgentes sobre main.

gitGraph
  commit id: "init"
  branch develop
  checkout develop
  commit id: "setup"
  branch feature/etl
  checkout feature/etl
  commit id: "etl"
  checkout develop
  merge feature/etl
  branch feature/modeling
  checkout feature/modeling
  commit id: "model"
  checkout develop
  merge feature/modeling
  branch release/v1.0.0
  checkout release/v1.0.0
  commit id: "qa"
  checkout main
  merge release/v1.0.0

## Convenciones de ramas

feature/data-ingestion

feature/eda

feature/territorial-index

feature/recommendation-engine

bugfix/fix-locality-join

release/v1.0.0

hotfix/fix-dashboard-filter

## Pull Requests

Todo cambio hacia develop requiere Pull Request, descripcion de cambios, evidencia de prueba y revision de otro integrante.

## Conventional Commits

feat(etl): integrar dataset de equipamientos urbanos

feat(model): implementar indice de prioridad territorial

fix(validation): corregir calculo de inversion per capita

docs(crispdm): actualizar Data Understanding

refactor(pipeline): modularizar proceso ETL

test(indicators): agregar pruebas para indicadores de salud

chore(github): configurar plantillas de PR

## Versionado semantico

v0.1.0: estructura inicial.

v0.5.0: pipeline e indicadores base.

v0.8.0: modelos y dashboard preliminar.

v1.0.0: entrega final del DataJam.

# 12. Scrum y Gestion de Tareas

## Ceremonias

Sprint Planning: inicio de sprint, 60-120 minutos.

Daily Scrum: diario, 15 minutos.

Backlog Refinement: mitad del sprint, 45-60 minutos.

Sprint Review: cierre del sprint, 60 minutos.

Retrospective: cierre del sprint, 45 minutos.

## Preguntas de Daily Scrum

Que hice ayer?

Que hare hoy?

Tengo bloqueos?

## Tablero Kanban

| Columna | Criterio | Ejemplos de tareas |
| --- | --- | --- |
| Backlog | Ideas no priorizadas | Agregar dataset de PQR; evaluar GeoJSON; mejorar radar. |
| To Do | Listas para ejecutar | Limpiar dataset salud; crear ficha SAL-001. |
| In Progress | Trabajo activo | Implementar ETL; calcular indicadores. |
| Code Review | PR abierto | Revisar feature/territorial-index. |
| Testing | Validacion en curso | Ejecutar pruebas de calidad; revisar dashboard. |
| Done | Cumple DoD | Merge aprobado y documentacion actualizada. |

## Definition of Ready

La tarea tiene descripcion clara.

Tiene responsable.

Tiene criterio de aceptacion.

Tiene rama Git asociada si implica codigo o documento.

Tiene dependencia identificada.

## Definition of Done

Codigo o documento terminado.

Pruebas ejecutadas.

Pull Request aprobado.

Merge a develop.

Documentacion actualizada.

No quedan bloqueos criticos.

# 13. Gestion de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Prioridad | Mitigacion | Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datos incompletos | Media | Alta | Alta | Evaluar calidad temprano | Usar indicadores alternativos o reglas. |
| Sin series historicas | Media | Media | Media | Disenar alertas por reglas | No prometer prediccion robusta. |
| Tiempo limitado | Alta | Alta | Critica | MVP por sprints | Reducir alcance a localidades. |
| Llaves territoriales inconsistentes | Media | Alta | Alta | Tabla de homologacion | Agregacion a localidad. |
| Conflictos Git | Media | Media | Media | PR pequenos y frecuentes | Resolver con Git Manager. |
| Dashboard incompleto | Media | Alta | Alta | Prototipo temprano | Entregar mapa + ranking + recomendaciones. |
| Modelo no interpretable | Baja | Alta | Media | Priorizar indices explicables | Excluir modelo complejo. |

## Politica de riesgos

Los riesgos se revisan en cada Sprint Review. Si un riesgo pasa a prioridad critica, el equipo ajusta alcance antes de continuar con nuevas funcionalidades.

# 14. Documentacion Obligatoria

| Documento | Responsable | Contenido minimo |
| --- | --- | --- |
| README | Persona B | Objetivo, instalacion, ejecucion, estructura, uso. |
| Manual tecnico | Persona A | Arquitectura, pipeline, dependencias, ejecucion. |
| Manual de usuario | Persona C | Como interpretar dashboard e indices. |
| Diccionario de datos | Persona C | Variables, tipos, unidades y fuente. |
| Bitacora de decisiones | Persona A | Cambios metodologicos y justificacion. |
| Registro de cambios | Persona B | Versiones, mejoras y fixes. |
| Arquitectura | Persona C | Diagramas, capas, modelo de datos. |
| CRISP-DM Report | Persona B | Fases, hallazgos, modelos y evaluacion. |
| Modelo de datos | Persona A | Tablas, llaves y relaciones. |
| Actas de reunion | Scrum Master | Acuerdos, bloqueos, acciones. |
| Checklist de despliegue | Persona C | Pruebas, archivos, entrega y demo. |

## Buenas practicas

Mantener documentacion junto al codigo.

Documentar decisiones, no solo resultados.

Usar nombres consistentes.

Evitar notebooks como unica fuente de verdad.

Mantener datos raw intactos.

Registrar origen, fecha y version de cada dataset.

Automatizar validaciones repetitivas.

Revisar codigo por pares.

Mantener trazabilidad entre objetivo, dato, indicador, modelo y recomendacion.

# 15. Checklist Final de Entrega

## Antes de presentar

[ ] Repositorio organizado y ejecutable.

[ ] README actualizado.

[ ] Datos raw separados de datos procesados.

[ ] Diccionario de datos completo.

[ ] Indicadores con ficha tecnica.

[ ] Indice de prioridad documentado.

[ ] Pipeline ejecutable de principio a fin.

[ ] Dashboard funcional.

[ ] Recomendaciones trazables a datos.

[ ] Presentacion ejecutiva preparada.

[ ] Riesgos y limitaciones declarados.

## Mensaje ejecutivo de cierre

SIPTA permite que Bogota priorice intervenciones territoriales con evidencia integrada. El sistema no reemplaza la decision publica: la hace mas transparente, comparable y medible. Su valor central es transformar datos abiertos dispersos en decisiones concretas de inversion, mantenimiento preventivo y cierre de brechas de servicios e infraestructura.